手势识别控制鼠标实践报告

实践主题：基于计算机视觉的手势识别控制鼠标系统

姓 名：向宗刚

专 业：人工智能

班 级：2023级人工智能3班

一、项目简介（问题定义与价值）

1.1 问题背景

在教学演示、远程交互、无接触操作等场景中，传统鼠标与触控板需要手持设备操作，存在使用距离受限、接触不卫生、临时操作不便等问题，用户需要更自由、便捷的人机交互方式。

1.2 解决方案

采用计算机视觉技术，通过普通摄像头采集手部图像，利用MediaPipe进行手部关键点检测，结合OpenCV实现实时手势识别，将手势映射为鼠标移动、单击、双击、音量调节等操作，实现无接触控制。

1.3 项目价值

无需额外硬件，普通电脑即可运行；无接触交互，更卫生、更自由；操作直观，学习成本低；可用于演示、智能家居、无障碍交互等场景。

1.4 现有方法对比

传统方案依赖硬件外设，成本高、便携性差；本方案纯软件实现，轻量、跨平台、易部署，响应速度满足日常使用需求。

二、项目进度

2.1 技术路线图

技术栈：Python 3.9 + OpenCV 4.8 + MediaPipe Hands + pyautogui

系统流程：摄像头图像采集 → 图像格式转换与预处理 → 手部关键点检测 → 手势特征计算 → 手势类型判定 → 鼠标/音量控制 → 实时画面反馈

OpenCV关键函数：

cv2.VideoCapture()：开启摄像头获取视频流

cv2.cvtColor()：BGR与RGB格式转换

cv2.flip()：画面水平翻转

cv2.putText()：叠加手势与动作提示

cv2.imshow()：实时显示处理画面

2.2 数据来源与预处理方案

数据来源：实时摄像头采集，动态提取手部21个关键点坐标，无需本地数据集

预处理：图像缩放、通道转换、关键点归一化计算，提升检测稳定性

2.3 已完成工作

1. 开发环境搭建

完成Python、OpenCV、MediaPipe、pyautogui等依赖库安装与环境验证。

2. 手部关键点检测

实现MediaPipe Hands手部检测，可稳定输出21个关键点坐标。

3. 手势识别逻辑实现

完成6种手势判定：

食指移动 → 鼠标跟随

石头（握拳）→ 音量减小

布（五指张开）→ 音量增大

3指（食、中、无名）→ 左键单击

4指 → 右键单击

剪刀手 → 左键双击

4. 控制指令映射

通过pyautogui实现鼠标移动、点击、系统音量调节功能。

5. 组内贡献

成员李德升：环境搭建、OpenCV图像采集

成员向宗刚：MediaPipe关键点处理

成员陈松乔：手势判定算法

成员黄宇鑫：pyautogui控制映射

成员徐子轩：功能联调与后续测试

2.4 延期中（问题与分析）

1. 鼠标快速移动抖动：手指快速移动时坐标波动大，鼠标控制不平稳。

2. 复杂背景干扰：背景杂乱、光线较弱时，手部检测不稳定。

3. 手势边界误触发：握拳与张开手势判定边界模糊，偶发音量误调节。

2.5 待开发与解决方案

1. 鼠标平滑处理：加入滑动平均滤波，对坐标进行平滑，降低抖动。

2. 抗干扰优化：增加ROI区域、肤色提取，减少背景影响。

3. 手势阈值优化：调整手指张开度判定阈值，提升识别准确率。

后续计划：

- 完成鼠标平滑与抗干扰优化

- 调优手势识别阈值

- 将其进行界面可视化